**Tempoh Tanggungan Kecacatan / Defects Liability Period (DLP)**

**1. Apakah yang dimaksudkan dengan Tempoh Tanggungan Kecacatan?**

** Tempoh tanggungan kecacatan adalah satu tempoh di mana kontraktor perlu memperbaikiapa-apa kecacatan yang dikenal pasti oleh pegawai penyelia selepas sesuatu kerjadiperakukan siap. Semua perbelanjaan membaiki kecatatan hendaklah ditanggung olehkontraktor dan tiada sebarang kos tambahan dikenakan kepada Kerajaan.**

**2. Adakah tempoh masa tertentu bagi Tempoh Tanggungan Kecacatan?**

** Tempoh tanggungan kecacatan bagi kontrak kerja adalah seperti yang berikut**

**: Bagi kontrak kerja yang bernilai di antara RM10,000 hingga RM100,000, enam(6) bulan daritarikh kerja diperakukan siap; dan**

** Bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi RM100,000 sekurang-kurangnya dua belas (12)bulan dari tarikh diperakukan siap. Bagi kerja-kerja elektrikal dan mekanikal tempoh warantike atas alat-alat dan logi-logi adalah dua belas (12) bulan tetapi dalam kes-kes tertentu olehkerana kerumitan kerja, tempoh tanggungan kecacatan yang lebih lama daripada dua belas(12) bulan boleh dikenakan.**

**3. Apakah obligasi kontraktor kerja dalam Tempoh Tanggungan Kecatatan?**

** Dalam tempoh tersebut, kontraktor kerja hendaklah memperbaiki apa-apa kecacatan keatas kerja yang telah disiapkan. Sekiranya kontraktor gagal berbuat demikian, perbelanjaanyang dikenakan untuk memperbaiki apa-apa kecacatan hendaklah dituntut daripada bonpelaksanaan.**

**4. Apakah Tempoh Jaminan/Waranti Bagi Bekalan?**

** Biasanya bagi bekalan, satu tempoh jaminan/waranti akan ditetapkan. Tempohjaminan/waranti adalah bergantung kepada jenis dan kerumitan barang. Tempoh warantipembuat adalah berbeza daripada tempoh waranti/jaminan oleh pembekal, jika pembekalbukan pembuat.**

** Bagi kontrak bekalan, kontraktor hendaklah memperbaiki apa-apa kerosakan ataumengganti barang yang dibekalkan. Jika kontraktor tidak berbuat demikian, perbelanjaanuntuk memberbaiki apa-apa kerosakan hendaklah dituntut daripada bon pelaksanaan. Jika**

**kontraktor gagal mengganti barang yang ditolak penerimaannya, kos barang hendaklahdituntut daripada bon pelaksanaan**